**Иркутская область**

**Тулунский муниципальный район**

**Администрация Усть-Кульского Сельского поселения**

**ПОCТАНОВЛЕНИЕ**

«08» 06.2015 г. № 19 б

**с. Усть-Кульск**

***О внесении изменений в муниципальную***

***программу «Дорожная деятельность в***

***отношении автомобильных дорог местного***

***значения в границах населенных пунктов***

***поселения, а также осуществление иных***

***полномочий в области использования***

***автомобильных дорог и осуществление***

***дорожной деятельности в соответствии с***

***законодательством Российской***

***Федерации 2014-2017гг.»***

В целях реализации федерального законодательства и обеспечения эффективного использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14,17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Кульского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» (Приложение №1)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Кульский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Усть-Кульского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Усть-Кульского сельского поселения Г.И. Почерней

*Приложение №1*

*к постановлению администрации*

*Усть-Кульского сельского поселения*

*08.06.2015 года № 19 б*

**1.Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| на именование программы | Долгосрочная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 2014- 2017г г» |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата соответствующего муниципального правового акта) | Обеспечение бесперебойного сообщения жителей Усть-Кульского  сельского поселения с муниципальным образованием «Тулунский район » и руководствуясь п.5, ст.6 Устава Усть-Кульского сельского поселения |
| куратор программы | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| разработчики программы | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| исполнители программных мероприятий | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |

2. **Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программно-целевым методом**

Основной целью программы является санитарная очистка и благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог.

**3. Основные цели и задачи программы**

Целью программы является сохранение развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей социально-экономические потребности населения Усть-Кульского сельского поселения и хозяйствующих субъектов, повышение безопасности населения и защищенности инфраструктуры от угроз природного, техногенного, социального и иного характера.

Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов.

реализация мероприятия позволит повысить уровень жизни населения.

Сроки реализации программы: 2014-2017 годы.

**4. Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных  мероприятий | Срок  исполнения | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | | | Источник  финансирования | | Исполнитель программных мероприятий |
| всего | в том числе по годам: | | | | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017 |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная с. Усть-Кульск | Август  2014г | 195,8 | 195,8 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 195,8 | 00,0 | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| 2. | Установка дорожных знаков в с. Усть-Кульск | Август 2014 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 | 00,0 |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по улице Широкая с. Усть-Кульск | Июль  2015г | 329,0 | 00,0 | 329,0 | 00,0 | 00,0 | 3 29,0 | 00,0 | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги переулок от ул. Школьная до ул. Широкая с. Усть-Кульск | Август  2016г | 250,8 | 00,0 | 00,0 | 250,8 | 00,0 | 250,8 | 00,0 | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная с. Усть-Кульск | Июль 2017г | 208,2 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 208,2 | 208,2 | 00,0 | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
|  | Итого: |  | 1003,8 | 215,8 | 329,0 | 250,8 | 208,2 | 1003,8 | 00,0 |  |

Финансирование программы осуществляется в рамках соответствующих статей бюджета сельского поселения. Объекты финансирования, указанные в мероприятиях программы на 2014 год являются ориентировочными, и могут корректироваться в пределах средств, предусмотренных на финансирование программы.

**5. Механизм реализации программы**

Ответственные за исполнение программы - Администрация Усть-Кульского сельского поселения.

1. **Ожидаемые результаты**

Улучшение условий проживания населения Усть-Кульского сельского поселения.