**Иркутская область**

**Тулунский муниципальный район**

**Администрация Усть-Кульского Сельского поселения**

**ПОCТАНОВЛЕНИЕ**

«11» 04.2014 г. № 7д

**с. Усть-Кульск**

***О внесение изменений в муниципальную программу ««Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 2014-2016гг.» Усть-Кульского муниципального образования, и её формирования и реализации» утвержденную постановлением № 2 от 07.02.2014***

В целях реализации федерального законодательства и обеспечения эффективного использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14,17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Кульского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 2014-2016гг.» (Приложение №1)
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Усть-Кульский вестник».
3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Усть-Кульского сельского поселения Г.И. Почерней

*Приложение №1*

*к постановлению администрации*

 *Усть-Кульского сельского поселения*

*От 11 .04.2014 года № 7д*

**1.Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| на именование программы | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 2014- 2016г г» |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата соответствующего муниципального правового акта) | Обеспечение бесперебойного сообщения жителей Усть-Кульского сельского поселения с муниципальным образованием «Тулунский район » и руководствуясь п.5, ст.6 Устава Усть-Кульского сельского поселения |
| куратор программы | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| разработчики программы | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| исполнители программных мероприятий | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |

2. **Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программным методом**

Основной целью программы является санитарная очистка и благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог.

**3. Основные цели и задачи программы**

Целью программы является сохранение развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей социально-экономические потребности населения Усть-Кульского сельского поселения и хозяйствующих субъектов, повышение безопасности населения и защищенности инфраструктуры от угроз природного, техногенного, социального и иного характера.

Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов.

реализация мероприятия позволит повысить уровень жизни населения.

Сроки реализации программы: 2014-2016 годы.

**4. Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнительпрограммныхмероприятий |
| всего | в том числе по годам: | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 2014г | 2015г | 2016г |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная с. Усть-Кульск | Август 2014г | 351,7 | 351,7 | - | - | - | 351,7 | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Широкая с. Усть-Кульск | Июль 2015г | 380,0 | - | - | 380,0 | - | 384,7 | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по улице переулок от ул. Школьная до ул. Широкая с. Усть-Кульск  | Август2016г | 342,9 | - | 342,9 | - | - | 342,9 | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| 4 | Очистка автомобильных дорог п. Ангуйский от снежного покрова | Декабрь2014г,Декабрь2015г,Декабрь2016г, | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 | - | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
|  Итого: |  | 351,7 |  |  |  |  |  |

Финансирование программы осуществляется в рамках соответствующих статей бюджета сельского поселения. Объекты финансирования, указанные в мероприятиях программы на 2014 год являются ориентировочными, и могут корректироваться в пределах средств, предусмотренных на финансирование программы.

**5. Механизм реализации программы**

Ответственные за исполнение программы - Администрация Усть-Кульского сельского поселения.

1. **Ожидаемые результаты**

Улучшение условий проживания населения Усть-Кульского сельского поселения.