|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Усть-Кульского сельского поселения** |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
|  |
| **21.11.2016 г. № 54 г**  **с. Усть-Кульск** |
|  |
| **Об утверждении муниципальной программы «Организация водоснабжения населения Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.»** |

Руководствуясь Федеральным [законом](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/oy-pravo/c6p.htm) Усть-Кульского муниципального образования, постановлением администрации Усть-Кульского сельского поселения от 31 декабря 2015 года № 40 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Кульского сельского поселения и их формирования и реализации» в целях обеспечения питьевой водой сельское поселение:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Организация водоснабжения населения Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.» (прилагается)
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Организация водоснабжения населения Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.» мероприятия и объем их финансирования подлежат ежегодной коррекции с учетом возможности средств бюджета сельского поселения.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Кульского сельского поселения № 3б от 01.03.2016 г. Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Усть-Кульского сельского поселения питьевой водой»
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Усть-Кульский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Усть-Кульского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Кульского

сельского поселения Г.И. Почерней

Утверждена

постановлением администрации

Усть-Кульского муниципального образования

от  21.11.2016 г  № 54 г

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 г.г.»**

**2016 год**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Организация водоснабжения населения**

**Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Организация водоснабжения населения Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019гг.» (далее – муниципальная Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги – организация водоснабжения населения Усть-Кульского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Устойчивое функционирование системы водоснабжения.  2. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение аварийности на объектах водоснабжения составит 10 % |
| Подпрограммы программы | Программа не содержит подпрограмм. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | За счет средств бюджета Усть – Кульского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В результате выполнения программных мероприятий улучшится обеспечение жителей Усть-Кульского сельского поселения качественной водой для бытовых и производственных нужд, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан. |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными источниками водоснабжения на территории Усть-Кульского поселения  являются: 2 действующих артезианских скважины (место расположения – п .Ангуйский ул.Таёжная, д. Ангуй ул.Набережная), скважина (место расположения – с. Усть-Кульск, ул. Набережная)

Состояние водных объектов Усть-Кульского сельского поселения, являющихся источниками водоснабжения в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития поселения. Актуальность проблем обусловлена техническими проблемами устаревшего оборудования, организационными и экономическими проблемами. Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы развития системы водоснабжения в Усть-Кульском сельском поселении остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения.

На сегодня задача по организации водоснабжения населения является многогранной и сложной, поэтому требует комплексного поэтапного решения с помощью программно-целевого метода.

Поэтому реализация данной Программы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по организации водоснабжения населения, и принимать соответствующие меры, направленные, прежде всего, на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей на территории Усть-Кульского сельского поселения. Для решения этого круга вопросов данная Программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по замене изношенных запасных частей и оборудования для водонапорных башен, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению, эффективность и надежность работы систем водоснабжения.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является - повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги – организация водоснабжения населения Усть-Кульского сельского поселения.

Достижение цели муниципальной программы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Устойчивое функционирование системы водоснабжения.

2. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения.

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

Состав и значение целевых показателей муниципальной Программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной Программе.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017-2019 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УСТЬ-КУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Усть-Кульского сельского поселения формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| 1. | Риски изменения законодательства | |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Усть-Кульского муниципального образования в сфере реализации муниципальной Программы. |
| 2. | Экономические риски | |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной Программы. |
| 3. | Финансовые риски | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной Программы. |
| 4. | Организационные риски | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы. |

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении № 3 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В целом, В результате выполнения программных мероприятий улучшится обеспечение жителей Усть-Кульского сельского поселения качественной водой для бытовых и производственных нужд, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан.

на 10 % снизится аварийность на объектах водоснабжения

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

Усть-Кульского сельского поселения

на 2017-2019гг.»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019гг.»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| отчётный год  2015 год | | текущий год (оценка)  2016 год | | первый год действия программы 2017 год | | второй год действия программы 2018 год | | третий год действия программы 2019 год |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. |
| **Муниципальная программа**  **«Обеспечение условий для развития на территории Усть-Кульского сельского поселения физической культуры и массового спорта на 2017-2019гг.»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение аварийности на объектах водоснабжения составит 10% | % | | 5 | | 6 | | 8 | | 9 | 10 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

Усть-Кульского сельского поселения

на 2017-2019гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт скважины | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 2017  год | 219  год | 10% | Снижение аварийности на объектах водоснабжения |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

Усть-Кульского сельского поселения

на 2017-2019гг.»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019гг.»

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ

УСТЬ-КУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| первый год действия программы  2017 год | второй год действия программы  2018 год | третий год действия программы  2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Организация водоснабжения населения Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019гг.» |  | **Всего** | **10,0** | **3,0** | **3,0** |
| Местный бюджет (далее – **МБ**) | 10,0 | 3,0 | 3,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Усть-Кульского сельского поселения | **Всего** | **10,0** | **3,0** | **3,0** |
| МБ | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| *ОБ* | *0* | *0* | *0* |
| *ФБ* | *0* | *0* | *0* |
| *ИИ* | *0* | *0* | *0* |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

Усть-Кульского сельского поселения

на 2017-2019гг.»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019гг.»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| первый год действия программы  2017 год | второй год действия программы  2018 год | третий год действия программы  2019 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  «Организация водоснабжения населения Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019гг.» |  | **Всего** | **10,0** | **3,0** | **3,0** | **16,0** |
| **Местный бюджет (далее – МБ)** | **10,0** | **3,0** | **3,0** | **16,0** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее -ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений Тулунского муниципального района (далее - МБСП) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Усть-Кульского сельского поселения | **Всего** | **10,0** | **3,0** | **3,0** | **16,0** |
| **МБ** | **10,0** | **3,0** | **3,0** | **16,0** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Приобретение запасных частей и оборудования для водонапорных башен | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | ***Всего:*** | ***1,5*** | ***3,0*** | ***3,0*** | ***7,5*** |
| ***МБ*** | ***1,5*** | ***3,0*** | ***3,0*** | ***7,5*** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |