|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ****Тулунский район****АДМИНИСТРАЦИЯ****Усть-Кульского сельского поселения****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****23.06.2017г. № 19 а****с. Усть-Кульск****О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность в** **отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.»** |

Руководствуясь Федеральным [законом](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/oy-pravo/c6p.htm) Усть-Кульского муниципального образования, постановлением администрации Усть-Кульского сельского поселения от 31 декабря 2015 года № 40 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Кульского сельского поселения и их формирования и реализации» в целях сохранения и развития, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.» (прилагается) утвержденную постановлением № 9 а от 01.03.2017 г

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.» мероприятия и объем их финансирования подлежат ежегодной коррекции с учетом возможности средств бюджета сельского поселения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Усть-Кульский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Усть-Кульского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Кульского

сельского поселения Г.И. Почерней

Утверждена

постановлением администрации

Усть-Кульского муниципального образования

от  23.06.2017 г  № 19 а

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УСТЬ-КУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 гг.»**

**2017 год**

**ПАСПОРТ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УСТЬ-КУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование муниципальной программы | «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.» (далее – муниципальная Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация Усть-Кульского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного решения проблем по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктах сельского поселения. 2) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктах сельского поселения.3) Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 4) Обеспечение безопасности дорожного движения и транспорта. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 г.г. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах. |
| Подпрограммы программы | Программа не содержит подпрограмм. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | За счет средств бюджета Усть – Кульского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  | 1. Улучшение технического состояния дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов.2. Создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на [экономику](http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php), социальную сферу и экологическую ситуацию;3. Сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий; |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Усть-Кульского сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, развития сферы услуг.

В настоящее время на территории Усть – Кульского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 10650 м.

 Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: содержание автомобильной дороги, ремонт автомобильной дороги,

 Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Основной проблемой развития и содержания автомобильных является то, что администрация Усть – Кульского сельского поселения не имеет возможности в полном объеме финансировать выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного решения проблем по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения. Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктах сельского поселения.

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктах сельского поселения.

3) Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

4) Обеспечение безопасности дорожного движения и транспорта.

Состав и значение целевых показателей муниципальной Программы приведены в **Приложении 1** к муниципальной Программе.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017-2019 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

**Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

**Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УСТЬ-КУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Усть-Кульского сельского поселения формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| 1. | Риски изменения законодательства |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Усть-Кульского муниципального образования в сфере реализации муниципальной Программы. |
| 2. | Экономические риски |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной Программы. |
| 3. | Финансовые риски |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной Программы. |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы. |

**Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в **Приложении № 3** к муниципальной Программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования представлена в **Приложении № 4** к муниципальной Программе

**Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации муниципальной Программы:

1. Технического состояния дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов улучшится на 25%.

2. Создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на [экономику](http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php), социальную сферу и экологическую ситуацию увеличится на 35%.

3. Доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий сократится на 55%.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов Усть-Кульского

сельского поселения на 2017-2019 гг.»

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.»**

**(далее – муниципальная программа)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| отчётный год (оценка)2016 год | первый год действия программы 2017 год | второй год действия программы 2018 год | третий год действия программы 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа****«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.»** |
| 1. | Технического состояния дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов | % | 10 | 15 | 25 | 25 |
| 2. | Создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на [экономику](http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php), социальную сферу и экологическую ситуацию | % | 20 | 20 | 30 | 35 |
| 3. | Доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий | % | 40 | 40 | 45 | 55 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов Усть-Кульского

сельского поселения на 2017-2019 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Объем финансированиятыс. руб. | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги с. Усть-Кульск по проезду от здания № 13 по ул. Школьной до скважины по берегу р. Илир | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 2017 год | 2017 год | 278,01 | Создание комфортной среды для проживания населения | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах. |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги д. Ангуй ул. Набережная | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 2017 год | 2017 год | 314,1 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги п. Ангуйский ул. Набережная, ул. Лесная, ул. Школьная, Солнечная, ул. Мира, ул.Таежная | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 2017 год | 2017 год | 94,7 |
| 4 | Оформление дорог в собственность  | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 2017 год | 2017 год | 108,29 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с. Усть-Кульск | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 2018 г. | 2018 г. | 239,9 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги д. Павловка по ул. Набережная | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 2018 г. | 2018 г. | 200,0 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шкрольная с. Усть-Кульск | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 2018 г. | 2018 г. | 200,0 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги с. Усть-Кульск от ул. Широкой, 36 до ул. Молодежная, 6 | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 2019 г. | 2019 г. | 320,0 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги п. Ангуйский от ул. Набережная до водокачки по ул. Таежная, 4а | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 2019 г. | 2019 г. | 400,4 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов Усть-Кульского

сельского поселения на 2017-2019 гг.»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.»**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ**

**УСТЬ-КУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| первый год действия программы2017 год | второй год действия программы2018 год | третий год действия программы2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.»  | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | **Всего** | **795,1** | **639,9** | **720,400** |
| **Местный бюджет (далее –** **МБ**) | **795,1** | **639,9** | **720,400** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0 | 0 | 0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов Усть-Кульского

сельского поселения на 2017-2019 гг.»

 **ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| первый год действия программы2017 год | второй год действия программы2018 год | третий год действия программы2019 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Усть-Кульского сельского поселения на 2017-2019 гг.» | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | **Всего** | **795,1** | **639,9** | **720,4** | **2115,4** |
| **Местный бюджет (далее – МБ)** | **795,1** | **639,9** | **720,4** | **2155,4** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений Тулунского муниципального района (далее - МБСП) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия:1. Ремонт автомобильной дороги с. Усть-Кульск по проезду от здания № 13 по ул. Школьной до скважины по берегу р. Илир
2. Ремонт автомобильной дороги д. Ангуй ул. Набережная
3. Ремонт автомобильной дороги п. Ангуйский ул. Набережная, ул. Лесная, ул. Школьная, Солнечная, ул. Мира
4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с. Усть-Кульск
5. Ремонт автомобильной дороги д. Павловка по ул. Набережная
6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Шкрольная с. Усть-Кульск
7. Ремонт автомобильной дороги с. Усть-Кульск от ул. Широкой, 36 до ул. Молодежная,
8. Ремонт автомобильной дороги п. Ангуйский от ул. Набережная до водокачки по ул. Таежная, 4а
 | ***Всего:*** | **795,1** | **639,9** | **720,4** | **2115,4** |
| ***МБ*** | **795,1** | **639,9** | **720,4** | **2115,4** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |